

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

***ПОСТАНОВЛЕНИЕ***

от\_\_01.07.2022\_\_\_ № \_\_\_697\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г. Ершов

Об утверждении плана мероприятий

«дорожной карты» по обеспечению

земельных участков, предоставленных

гражданам, имеющих трех и более детей,

объектами инженерной инфраструктуры

на территории муниципального образования

г.Ершов Ершовского муниципального района

Саратовской области.

В соответствии с Уставом Ершовского муниципального района, в целях реализации на территории муниципального образования город Ершов Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по обеспечению

земельных участков, предоставленных гражданам, имеющих трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры на территории муниципального образования г.Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области. согласно приложению № 1.

2.Отделу по информатизации, организационной работе и общественным отношениям администрации ЕМР разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ершовского муниципального района Саратовской области в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

## Глава Ершовского

## муниципального района С.А.Зубрицкая

Приложение № 1

к постановлению администрации

Ершовского муниципального района

№ 697 от 01.07.2022г.

План мероприятий «ДОРОЖНАЯ КАРТА» по обеспечению земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей, объектами инженерной инфраструктуры на территории

муниципального образования г.Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Планируемые сроки выполнения мероприятия** | **Источник финансирования** | **Отметка об исполнении** |
| 1. | Строительство сетей электроснабжения к земельным участкам | Администрация Ершовского муниципального района | по мере поступления заявок | бюджет МО г.Ершов |  |
| 2. | Строительство сетей водоснабжения к земельным участкам | Администрация Ершовского муниципального района | по мере поступления заявок | бюджет МО г.Ершов |  |
| 3. | Строительство сетей газоснабжения к земельным участкам | Администрация Ершовского муниципального района | по мере поступления заявок | областной бюджет | в рамках программы догазификации |
| 4. | Благоустройство территории  уличное освещение  отсыпка автодороги инертными материалами  детские игровые площадки | Администрация Ершовского муниципального района | благоустройство территории жилой застройки по мере строительства ИЖС | бюджет МО г.Ершов |  |