**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Наименование муниципальной программы** | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы» (далее-Программа) |
| **2. Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Отдел строительства, архитектуры и  благоустройства администрации ЕМР |
| **3. Соисполнители муниципальной программы** | - |
| **4. Участники муниципальной программы** | юридические лица (организации, предприятия  и учреждения), заключившие договоры  и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации программных мероприятий. |
| 5**. Подпрограммы муниципальной программы** | Подпрограмма 1. «Создание комфортных условий проживания»  Подпрограмма 2. «Развитие современной городской среды» |
| **6. Цели муниципальной программы** | Создание условий для комфортного проживания населения в условиях современной городской среды. |
| **7. Задачи муниципальной программы** | Разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства. |
| **8. Целевые показатели муниципальной программы** | - ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, 224 двора;  - обустройство мест массового отдыха, 2 шт. |
| **9. Сроки реализации муниципальной программы** | 2018-2022 год |
| **10. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы** | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2018-2022 г. составит (прогнозно) всего:  262278,3 тыс. руб., из них:  209775,04 тыс. руб., из федерального бюджета;  26288,4 тыс. руб., из областного бюджета;  26214,9 тыс.руб., из бюджета МО г.Ершов  в том числе:  из федерального бюджета  2018 год – 12068,0 тыс. рублей;(прогнозно)  2019 год – 50100,76 тыс. рублей; (прогнозно)  2020 год – 50100,76 тыс. рублей; (прогнозно)  2021 год –45992,76 тыс.рублей; (прогнозно)  2022 год –51300,76 тыс.рублей; (прогнозно)  из областного бюджета:  2018 год – 1221,5 тыс. рублей;(прогнозно)  2019 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно)  2020 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно)  2021 год –5749,1 тыс.рублей; (прогнозно)  2022 год –6412,6 тыс.рублей; (прогнозно)  из местного бюджета:  2018 год – 1148,0 тыс. рублей;(прогнозно)  2019 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно)  2020 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно)  2021 год –5749,1 тыс.рублей; (прогнозно)  2022 год –6412,6 тыс.рублей; (прогнозно) |
| **11. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы** | Создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля. |

**1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Благоустройство населённых мест – это совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных условий жизни населения   
на территории городов, посёлков городского типа, сельских населённых мест и мест массового отдыха. Благоустройство охватывает часть вопросов, объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует прежде всего уровень инженерного оборудования территории населённых мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушного пространства, водоёмов и почвы. Благоустройство населённых мест включает работы по инженерной подготовке территории; устройству дорог; развитию городского транспорта; строительству сооружений и прокладке коммунальных сетей: водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.; Отдельные мероприятия по озеленению, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного пространства, открытых водоёмов и почвы, санитарной очистке, снижению уровня городского шума, уменьшению возможности уличного травматизма и пр.

Внешнее благоустройство – одна из основных проблем, которую приходится решать эксплуатирующей организации на территориях жилой застройки. Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территории, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели.

Велико значение зеленых насаждений в пределах жилых территорий. Прежде всего, зеленые насаждения входят составной частью в природный комплекс города   
и участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень шума. Зеленые насаждения – наилучшая среда для формирования рекреационных элементов жилой застройки: площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных площадок. Кроме того, они являются прекрасным средством обогащения ландшафта территорий жилой застройки. Поэтому сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию

Каждая жилая группа должна включать следующие планировочные элементы благоустройства со специальным оборудованием:

- площадки для отдыха (кратковременный отдых, тихий отдых, настольные игры);

- детские игровые площадки (для детей разных возрастов);

- комплексные общественные пространства многофункционального назначения для всех возрастных групп населения) формируются при наличии территории   
и в зависимости от конкретных условий участка;

- площадки хозяйственного назначения (для сушки белья, чистки одежды   
и ковров, мусоросборников);

- площадки для выгула собак;

- стоянки для автомашин.

Одна из задач внешнего благоустройства – повышение разнообразия   
и художественной выразительности застройки и открытых озелененных пространств. По своему назначению их можно разделить на 5 основных групп:

- малые формы утилитарного назначения массового использования – скамьи, ограждения, указатели, номерные знаки домов, лестницы, подпорные стенки и т. п.;

- малые формы декоративного назначения - декоративные стенки, трельяжи, фонтаны, беседки, вазы для цветов, скульптуры;

- малые формы игрового и физкультурного назначения, игровые элементы детских площадок - качели, карусели, бумы, песочницы, стенки для лазания, катальные горки и т.п.;

- малые формы для площадок отдыха для взрослых - перголы, питьевые фонтанчики, столы и др.;

- оборудование спортивных площадок – сетки со столбами, баскетбольные щиты, ворота для хоккея, столики для настольного тенниса и др.

Многие элементы благоустройства носят массовый характер и могут быть типовыми, например указатели, скамьи, урны, ограды, оборудование, подпорные стенки.

Содержание малых архитектурных форм должно предусматривать их нормальную эксплуатацию. Садово-парковая мебель, малые архитектурные формы   
и оборудование должны иметь хороший внешний вид: окрашены, содержаться   
в чистоте и находиться в исправном состоянии. Их цветовое решение должно вносить   
в городскую застройку жизнерадостный колорит и разнообразие. При эксплуатации детских площадок необходимо уделять особое внимание качеству, чистоте   
и экологичности песка. Рекомендуется применение песка, не содержащего вредных примесей, солей тяжелых металлов, примесей глины. Конструктивные элементы оборудования детских, спортивных, хозяйственных и площадок для отдыха должны отвечать требованиям прочности, надежности и безопасности при эксплуатации

Эксплуатационные организации должны способствовать проведению городской экологической политики на местах путем реализации комплексных мероприятий   
по стабилизации экологической обстановки и снижения загрязнения среды   
до установленных нормативов

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение   
в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды городов   
и поселков, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта   
и промышленных предприятий. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах,   
на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий – один   
из показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства   
и озеленения города зависит качество жизни горожан. Ведущая целевая функция города – обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.

Надлежащее содержание придомовой территории является обязанностью собственников помещений в многоквартирных домах. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию санитарного состояния общего имущества в таких домах, в том числе по благоустройству дворов.

Для наиболее комфортного проживания и отдыха людей необходимо создавать благоприятные условия. В целях безопасности дорожного движения внутриквартальные проезды должны соответствовать установленным нормативам. Тротуары и дворовые проезды, в комплексе должны создавать единую сеть, удобную   
и безопасную для пользования жителей.

Таким образом, реализация программы обеспечит скоординированность действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления   
и собственников помещений в многоквартирных домах, направленных   
на благоустройство внутридворового пространства, а также обустройства зоны массового отдыха.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является создание условий для комфортного проживания населения в условиях современной городской среды.

Задачей программы является разработка и реализация проектов по созданию комфортной городской среды с соблюдением федеральных требований (стандартов) благоустройства.

**3. Целевые показатели муниципальной программы**

- ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, 224 двора;

- обустройство мест массового отдыха, 2 шт.

Сведения о целевых показателях приведены в приложении № 1 к Программе.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Ожидаемым результатом программы является создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля.

Программа реализуется – 2018-2022 гг.

**5. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Муниципальная программа реализуется в рамках двух подпрограмм, которые обеспечивают достижение целей и решение задач Муниципальной программы.

Подпрограмма 1. «Создание комфортных условий проживания»

Мероприятия данной подпрограммы направлены на:

- создание условий, обеспечивающих наиболее комфортное и безопасное проживание жителей многоквартирных домов муниципального образования город Ершов.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 приведены в приложении   
№ 2 к Программе.

В рамках реализации муниципальной программы возможно выполнение работ по минимальному перечню и дополнительному. Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие не менее 10 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, от общего числа.

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть дополнен, включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Дополнительный перечень работ включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок;

- озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием предусмотрен приложением 4 к муниципальной программе.

Утверждены следующие дворовые территории.

2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ершов | Л.Толстого | 8 |
| 2 | г. Ершов | Л.Толстого | 10 |
| 3 | г. Ершов | Л.Толстого | 5 |
| 4 | г. Ершов | Л.Толстого | 6 |
| 5 | г. Ершов | Л.Толстого | 7 |
| 6 | г. Ершов | Л.Толстого | 9 |
| 7 | г. Ершов | Л.Толстого | 11 |
| 8 | г. Ершов | Л.Толстого | 12 |
| 9 | г. Ершов | Л.Толстого | 13 |
| 10 | г. Ершов | Л.Толстого | 14 |
| 11 | г. Ершов | Л.Толстого | 15 |
| 12 | г. Ершов | Л.Толстого | 16 |
| 13 | г. Ершов | Л.Толстого | 17 |
| 14 | г. Ершов | Л.Толстого | 18 |
| 15 | г. Ершов | Л.Толстого | 19 |
| 16 | г. Ершов | Л.Толстого | 20 |
| 17 | г. Ершов | Л.Толстого | 21 |
| 18 | г. Ершов | Л.Толстого | 22 |
| 19 | г. Ершов | Л.Толстого | 23 |
| 20 | г. Ершов | Л.Толстого | 24 |
| 21 | г. Ершов | Л.Толстого | 27 |
| 22 | г. Ершов | Л.Толстого | 4 |
| 23 | г. Ершов | Некрасова | 5 |
| 24 | г. Ершов | Некрасова | 33 |
| 25 | г. Ершов | Некрасова | 23 |
| 26 | г. Ершов | Некрасова | 25 |
| 27 | г. Ершов | Некрасова | 26 |
| 28 | г. Ершов | Некрасова | 27 |
| 29 | г. Ершов | Некрасова | 28 |
| 30 | г. Ершов | Некрасова | 29 |
| 31 | г. Ершов | Некрасова | 31 |

2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ершов | К.Федина | 1 |
| 2 | г. Ершов | К.Федина | 2 |
| 3 | г. Ершов | К.Федина | 4 |
| 4 | г. Ершов | К.Федина | 5«А» |
| 5 | г. Ершов | К.Федина | 7 «Б» |
| 6 | г. Ершов | К.Федина | 10«Г» |
| 7 | г. Ершов | К. Федина | 11«Д» |
| 8 | г. Ершов | К. Федина | 12«А» |
| 9 | г. Ершов | К.Федина | 3 |
| 10 | г. Ершов | К.Федина | 5 |
| 11 | г. Ершов | К.Федина | 6 |
| 12 | г. Ершов | К.Федина | 6 «А» |
| 13 | г. Ершов | К.Федина | 8 |
| 14 | г. Ершов | К.Федина | 8 «А» |
| 15 | г. Ершов | К.Федина | 9 |
| 16 | г. Ершов | К.Федина | 9 «А» |
| 17 | г. Ершов | К.Федина | 9 «Б» |
| 18 | г. Ершов | К.Федина | 10 «Д» |
| 19 | г. Ершов | К.Федина | 10 «Е» |
| 20 | г. Ершов | К.Федина | 12 |
| 21 | г. Ершов | К.Федина | 12 «Д» |
| 22 | г. Ершов | К.Федина | 12 «Е» |
| 23 | г. Ершов | Гагарина | 11«А» |
| 24 | г. Ершов | Гагарина | 13«А» |
| 25 | г. Ершов | Гагарина | 13 «Б» |
| 26 | г. Ершов | Гагарина | 17 |
| 27 | г. Ершов | Гагарина | 27 |
| 28 | г. Ершов | Гагарина | 35 |
| 29 | г. Ершов | Гагарина | 51 |
| 30 | г. Ершов | Гагарина | 8 «А» |
| 31 | г. Ершов | Гагарина | 29 |
| 32 | г. Ершов | Гагарина | 31 |
| 33 | г. Ершов | Гагарина | 33 |
| 34 | г. Ершов | Гагарина | 37 |
| 35 | г. Ершов | Гагарина | 9 |
| 36 | г. Ершов | Гагарина | 13 |
| 37 | г. Ершов | Гагарина | 21 |
| 38 | г. Ершов | Гагарина | 23 |
| 39 | г. Ершов | Гагарина | 49 |
| 40 | г. Ершов | Космонавтов | 12 |
| 41 | г. Ершов | Космонавтов | 16 |
| 42 | г. Ершов | Космонавтов | 2 |
| 43 | г. Ершов | Космонавтов | 4 |
| 44 | г. Ершов | Космонавтов | 10 |
| 45 | г. Ершов | Космонавтов | 14 |
| 46 | г. Ершов | Космонавтов | 18 |
| 47 | г. Ершов | Урожайная | 1«А» |
| 48 | г. Ершов | Урожайная | 1«Б» |
| 49 | г. Ершов | Урожайная | 2«А» |
| 50 | г. Ершов | Урожайная | 2 «Б» |

2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ершов | 50 лет Октября | 4«А» |
| 2 | г. Ершов | 50 лет Октября | 10 |
| 3 | г. Ершов | 50 лет Октября | 1 |
| 4 | г. Ершов | 50 лет Октября | 2 |
| 5 | г. Ершов | 50 лет Октября | 3 |
| 6 | г. Ершов | 50 лет Октября | 4 |
| 7 | г. Ершов | 50 лет Октября | 6 |
| 8 | г. Ершов | 50 лет Октября | 8 |
| 9 | г. Ершов | 50 лет Октября | 8 «А» |
| 10 | г. Ершов | 50 лет Октября | 12 |
| 11 | г. Ершов | 50 лет Октября | 14 |
| 12 | г. Ершов | XXV съезда КПСС | 36 |
| 13 | г. Ершов | XXII съезда КПСС | 23 «А» |
| 14 | г. Ершов | 25 съезда КПСС | 34 |
| 15 | г. Ершов | Парковая | 4 «А» |
| 16 | г. Ершов | Парковая | 2 |
| 17 | г. Ершов | Парковая | 2 «А» |
| 18 | г. Ершов | Парковая | 4 |
| 19 | г. Ершов | Парковая | 6 |
| 20 | г. Ершов | Парковая | 8 |
| 21 | г. Ершов | Вокзальная | 1«А» |
| 22 | г. Ершов | Вокзальная | 55 |
| 23 | г. Ершов | Вокзальная | 77 |
| 24 | г. Ершов | Вокзальная | 57 |
| 25 | г. Ершов | Вокзальная | 59 |
| 26 | г. Ершов | Вокзальная | 10 |
| 27 | г. Ершов | Стадионная | 14 |
| 28 | г. Ершов | Стадионная | 16 |
| 29 | г. Ершов | Победы | 1 «Б» |
| 30 | г. Ершов | Станционная | 2 «Б» |
| 31 | г. Ершов | Стадионная | 2«А» |
| 32 | г. Ершов | Стадионная | 4«А» |
| 33 | г. Ершов | Стадионная | 58«А» |
| 34 | г. Ершов | Стадионная | 62 |
| 35 | г. Ершов | Победы | 1«А» |
| 36 | г. Ершов | Жданова | 5 |
| 37 | г. Ершов | Интернациональная | 60 |
| 38 | г. Ершов | Интернациональная | 109 |
| 39 | г. Ершов | Интернациональная | 111 |
| 40 | г. Ершов | Интернациональная | 113 |
| 41 | г. Ершов | Интернациональная | 123 |
| 42 | г. Ершов | Интернациональная | 145 |
| 43 | г. Ершов | Интернациональная | 149 |
| 44 | г. Ершов | Интернациональная | 153 |
| 45 | г. Ершов | Интернациональная | 115 |
| 46 | г. Ершов | Интернациональная | 62 |
| 47 | г. Ершов | Интернациональная | 64 |
| 48 | г. Ершов | Интернациональная | 127 |
| 49 | г. Ершов | Школьная | 13«А» |
| 50 | г. Ершов | Школьная | 11 |

2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Ершов | Мелиоративная | 2 «А» |
| 2 | г. Ершов | Мелиоративная | 3 |
| 3 | г. Ершов | Мелиоративная | 4 |
| 4 | г. Ершов | Мелиоративная | 5 |
| 5 | г. Ершов | Мелиоративная | 9 |
| 6 | г. Ершов | Мелиоративная | 10 |
| 7 | г. Ершов | Мелиоративная | 12 |
| 8 | г. Ершов | Мелиоративная | 16 |
| 9 | г. Ершов | Мелиоративная | 21 |
| 10 | г. Ершов | Мелиоративная | 22 |
| 11 | г. Ершов | Мелиоративная | 23 |
| 12 | г. Ершов | Мелиоративная | 24 |
| 13 | г. Ершов | Мелиоративная | 25 |
| 14 | г. Ершов | Мелиоративная | 26 |
| 15 | г. Ершов | Мелиоративная | 27 |
| 16 | г. Ершов | Мелиоративная | 29 |
| 17 | г. Ершов | Мелиоративная | 30 |
| 18 | г. Ершов | Мелиоративная | 31 |
| 19 | г. Ершов | Мелиоративная | 32 |
| 20 | г. Ершов | Мелиоративная | 33 |
| 21 | г. Ершов | Мелиоративная | 1 |
| 22 | г. Ершов | Мелиоративная | 44а |
| 23 | г. Ершов | Мелиоративная | 45 |
| 24 | г. Ершов | Мелиоративная | 6 |
| 25 | г. Ершов | Мелиоративная | 7 |
| 26 | г. Ершов | Мелиоративная | 8 |
| 27 | г. Ершов | Мелиоративная | 2 |
| 28 | г. Ершов | Мелиоративная | 15 |
| 29 | г. Ершов | Мелиоративная | 28 |
| 30 | г. Ершов | Энергетиков | 1«Б» |
| 31 | г. Ершов | Энергетиков | 1 «А» |
| 32 | г. Ершов | Энергетиков | 1 «В» |
| 33 | г. Ершов | Энергетиков | 2 |
| 34 | г. Ершов | Энергетиков | 3 |
| 35 | г. Ершов | Крупская | 18 |
| 36 | г. Ершов | Телевизионная | 2 |
| 37 | г. Ершов | Телевизионная | 2 «А» |
| 38 | г. Ершов | Юбилейная | 6 |
| 39 | г. Ершов | Элеваторный проезд | 3 |
| 40 | г. Ершов | Элеваторный проезд | 5 |
| 41 | г. Ершов | Элеваторный проезд | 7 |
| 42 | г. Ершов | Дом медиков | 1 |
| 43 | г. Ершов | Ремонтная | 2а |

2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1 | г. Ершов | К. Федина | 16 |
| 2 | г. Ершов | Дорожный проезд | 15«А» |
| 3 | г. Ершов | Л.Толстого | 2 |
| 4 | г. Ершов | Л.Толстого | 3 |
| 5 | г. Ершов | Л.Толстого | 25 |
| 6 | г. Ершов | Космонавтов | 6 |
| 7 | г. Ершов | Космонавтов | 8 |
| 8 | г. Ершов | Космонавтов | 19 |
| 9 | г. Ершов | Космонавтов | 25 |
| 10 | г. Ершов | Космонавтов | 27 |
| 11 | г. Ершов | Стадионная | 2«Е» |
| 12 | г. Ершов | К.Федина | 17 |
| 13 | г. Ершов | К.Федина | 18 |
| 14 | г. Ершов | Космонавтов | 1 |
| 15 | г. Ершов | Космонавтов | 3 |
| 16 | г. Ершов | Космонавтов | 3 «А» |
| 17 | г. Ершов | Космонавтов | 5 |
| 18 | г. Ершов | Космонавтов | 9 |
| 19 | г. Ершов | Космонавтов | 11 |
| 20 | г. Ершов | Космонавтов | 15 |
| 21 | г. Ершов | Космонавтов | 21 |
| 22 | г. Ершов | Космонавтов | 21 «А» |
| 23 | г. Ершов | Мелиоративная | 48 |
| 24 | г. Ершов | Мелиоративная | 49 |
| 25 | г. Ершов | Юбилейная | 2 |
| 26 | г. Ершов | Юбилейная | 8 |
| 27 | г. Ершов | Лесхозная | 27 |
| 28 | г. Ершов | Космонавтов | 7 |
| 29 | г. Ершов | Космонавтов | 23 |
| 30 | г. Ершов | Космонавтов | 29 |
| 31 | г. Ершов | Космонавтов | 31 |
| 32 | г. Ершов | Космонавтов | 33 |
| 33 | г. Ершов | Космонавтов | 35 |
| 34 | г. Ершов | Некрасова | 9 |
| 35 | г. Ершов | Некрасова | 11 |
| 36 | г. Ершов | Некрасова | 13 |
| 37 | г. Ершов | Некрасова | 15 |
| 38 | г. Ершов | Некрасова | 17 |
| 39 | г. Ершов | Некрасова | 19 |
| 40 | г. Ершов | Некрасова | 21 |
| 41 | г. Ершов | Л.Толстого | 1 |
| 42 | г. Ершов | Интернациональная | 48/54 |
| 43 | г. Ершов | Юбилейная | 3 |
| 44 | г. Ершов | Юбилейная | 5 |
| 45 | г. Ершов | Юбилейная | 7 |
| 46 | г. Ершов | 25 съезда КПСС | 38 |
| 47 | г. Ершов | Юбилейная | 4 |
| 48 | г. Ершов | Мелиоративная | 50 |
| 49 | г. Ершов | Дорожный проезд | 13«А» |
| 50 | г. Ершов | Космонавтов | 13 |

Для включения дворовых территорий в муниципальную программу предусмотрен порядок отбора территорий, в соответствии с порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории дворовых территорий МО город Ершов (приложение 5 к муниципальной программе)

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ отражены в приложении №6 к муниципальной программе

Подпрограмма 2. «Развитие современной городской среды». Мероприятия данной подпрограммы направлены на:

- создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения муниципального образования город Ершов.

Основной перечень работ по благоустройству наиболее посещаемой территории общего пользования населенного пункта

- благоустройство парков/скверов;

- освещение улицы/парка/сквера;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественных зданий

(Межпоселенческий центр культуры и досуга, библиотека);

- благоустройство территории вокруг памятников;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон

отдыха (лавочек и пр.);

-благоустройство центральной площади.

По результатам общественного обсуждения определено место массового отдыха, расположенные по адресу: г. Ершов, парк им.А.С.Пушкина и ул.Интернациональная.

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2018-2022 годы (прогнозно)составит всего:

262278,3 тыс. руб., из них:

209775,04 тыс. руб., из федерального бюджета;

26288,4 тыс. руб., из областного бюджета;

26214,9 тыс.руб., из бюджета МО г.Ершов

в том числе:

из федерального бюджета

2018 год – 12068,0 тыс. рублей;(прогнозно)

2019 год – 50100,76 тыс. рублей; (прогнозно)

2020 год – 50100,76 тыс. рублей; (прогнозно)

2021 год –45992,76 тыс.рублей; (прогнозно)

2022 год –51300,76 тыс.рублей; (прогнозно)

из областного бюджета:

2018 год – 1221,5 тыс. рублей;(прогнозно)

2019 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно)

2020 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно)

2021 год –5749,1 тыс.рублей; (прогнозно)

2022 год –6412,6 тыс.рублей; (прогнозно)

из местного бюджета:

2018 год – 1148,0 тыс. рублей;(прогнозно)

2019 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно)

2020 год – 6262,6 тыс. рублей; (прогнозно)

2021 год –5749,1 тыс.рублей; (прогнозно)

2022 год –6412,6 тыс.рублей; (прогнозно

)Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения Программы отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.

**7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками**

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных целей необходимо учитывать возможные финансовые, экономические риски.

Минимизация рисков достигается в ходе регулярного мониторинга, оценки эффективности реализации мероприятий Программы, своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей Программы, а также на основе обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий.

**8. Характеристика подпрограмм муниципальной программы**

**8.1. Подпрограмма 1**

8.1.1. Паспорт подпрограммы

«Создание комфортных условий проживания»

муниципальной программы «**Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы.»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование подпрограммы | «Создание комфортных условий проживания» (далее подпрограмма 1) |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, архитектуры и  благоустройства администрации ЕМР |
| 3. Соисполнители подпрограммы | отсутствуют |
| 4. Цели подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих наиболее комфортное и безопасное проживание жителей многоквартирных домов муниципального образования город Ершов |
| 5. Задачи подпрограммы | - разработка и реализация проектов по ремонту внутриквартальных территорий муниципального образования г.Ершов; |
| 6. Целевые показатели подпрограммы | Показатель 1 Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов,224 двора |
| 7. Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 гг |
| 8. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы  (по годам) | Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1 на 2018-2022 гг составит (прогнозно) всего:  155445,0 тыс. руб., из них:  124356,0 тыс. руб., из федерального бюджета;  15544,5 тыс. руб., из областного бюджета;  15544,5 тыс.руб., из бюджета МО г.Ершов  в том числе:  из федерального бюджета  2018 год – 11052,0 тыс. рублей;(прогнозно)  2019 год – 29000,0 тыс. рублей; (прогнозно)  2020 год – 29000,0 тыс. рублей; (прогнозно)  2021 год –24892,0 тыс.рублей; (прогнозно)  2022 год –30200,0 тыс.рублей; (прогнозно)  из областного бюджета:  2018 год – 1028,0 тыс. рублей;(прогнозно)  2019 год – 3625,0 тыс. рублей; (прогнозно)  2020 год – 3625,0 тыс. рублей; (прогнозно)  2021 год –3111,5 тыс.рублей; (прогнозно)  2022 год –3775,0 тыс.рублей; (прогнозно)  из местного бюджета:  2018 год – 1028,0 тыс. рублей;(прогнозно)  2019 год – 3625,0 тыс. рублей; (прогнозно)  2020 год – 3625,0 тыс. рублей; (прогнозно)  2021 год –3111,5 тыс.рублей; (прогнозно)  2022 год –3775,0 тыс.рублей; (прогнозно) |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение условий комфортного проживания жителей, повышение уровня благоустройства придомовых территорий. |

**8.1.2.**Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения

в муниципальную программу

Надлежащее содержание придомовой территории является обязанностью собственников помещений в многоквартирных домах. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений   
в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию санитарного состояния общего имущества в таких домах, в том числе по благоустройству дворов.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства внутриквартальных территорий обусловлены наличием следующих факторов:

- высоким уровнем физического, морального и экономического износа дорожного покрытия внутриквартальных дорог и тротуаров. На сегодняшний момент износ дорожного покрытия, пешеходных дорожек и тротуаров достигает 70%;

- снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Ремонт имеющихся и создание новых объектов благоустройства   
в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания реального сектора экономики   
и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности.

Таким образом, реализация подпрограммы обеспечит скоординированность действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления   
и собственников помещений в многоквартирных домах, направленных   
на благоустройство внутридворового пространства.

**8.1.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем**

Цели подпрограммы:

Создание условий, обеспечивающих наиболее комфортное и безопасное проживание жителей многоквартирных домов муниципального образования город Ершов.

Задачи подпрограммы:

- разработка и реализация проектов по ремонту внутриквартальных территорий муниципального образования г.Ершов;

Показатель 1 Ремонт придомовых территорий многоквартирных домов,224 двора.

Основной ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:

Улучшение условий комфортного проживания жителей, повышение уровня благоустройства придомовых территорий

Срок реализации подпрограммы:2018-2022 гг.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 1 приведены в приложении № 1 к Программе.

**8.1.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основными мероприятиями подпрограммы 1 являются:

Основное мероприятие 1.1 Реализация проектов по ремонту придомовых территорий многоквартирных домов

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы 1 приведены в приложении № 2 к Программе.

**8.1.5. Информация об участии в реализации подпрограммы**

В реализации подпрограммы принимают участие юридические лица (организации, предприятия и учреждения), заключившие договоры и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации программных мероприятий.

**8.1.6 Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого   
для реализации подпрограммы**

Объем финансирования подпрограммы обоснован сметной документацией, договорными обязательствами, муниципальным заданием.

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 1   
на 2017-2022 г. составит (прогнозно) всего:

155443,0 тыс. руб., из них:

124356,0 тыс. руб., из федерального бюджета;

15544,5 тыс. руб., из областного бюджета;

15544,5 тыс.руб., из бюджета МО г.Ершов

в том числе:

из федерального бюджета

2018 год – 11052,0 тыс. рублей;(прогнозно)

2019 год – 29000,0 тыс. рублей; (прогнозно)

2020 год – 29000,0 тыс. рублей; (прогнозно)

2021 год –24892,0 тыс.рублей; (прогнозно)

2022 год –30200,0 тыс.рублей; (прогнозно)

из областного бюджета:

2018 год – 1028,0 тыс. рублей;(прогнозно)

2019 год – 3625,0 тыс. рублей; (прогнозно)

2020 год – 3625,0 тыс. рублей; (прогнозно)

2021 год –3111,5 тыс.рублей; (прогнозно)

2022 год –3775,0 тыс.рублей; (прогнозно)

из местного бюджета:

2018 год – 1028,0 тыс. рублей;(прогнозно)

2019 год – 3625,0 тыс. рублей; (прогнозно)

2020 год – 3625,0 тыс. рублей; (прогнозно)

2021 год –3111,5 тыс.рублей; (прогнозно)

2022 год –3775,0 тыс.рублей; (прогнозно)

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы приведены в приложении № 3 к Программе.

**8.1.7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы связана с наличием определенных рисков. Противоречивость законодательства, неразвитость банковской системы, экономическая нестабильности приводят к возникновению различных по своей природе рисков:

- финансовые (риск неисполнения обязательств контрагентами - поставщиками, риск неплатежеспособности лизингополучателя и т.д.). Финансовые риски связаны   
с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования, что может повлечь срыв программных мероприятий и не позволить достичь ожидаемого результата,

- риск срыва сроков поставки товаров и предоставления услуг,

- риск невыполнения условий договора поставщиками услуг и товаров,

- риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту работы,

- имущественные (техногенные катастрофы, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц – хищение и т.п.),

- другие риски.

Эффективное уменьшение рисков возможно только при условии использования всех доступных в каждом конкретном случае методов снижения риска.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

- страхование возможных рисков подпрограммы

- поручительство, или обязательство, по возмещению определенного процента от сделки   
в случае невыполнения обязательств по договору в ходе реализации подпрограммы.

**8.2. Подпрограмма 2**

8.2.1. Паспорт подпрограммы

«Развитие современной городской среды»

муниципальной программы «**Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование подпрограммы | «Развитие современной городской среды» (далее подпрограмма 2) |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел строительства, архитектуры и  благоустройства администрации ЕМР |
| 3. Соисполнители подпрограммы | - |
| 4. Цели подпрограммы | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения муниципального образования город Ершов |
| 5. Задачи подпрограммы | - разработка и реализация проекта по благоустройству территории общего пользования, расположенной  по адресу: г. Ершов, парк им.А.С.Пушкина и ул.Интернациональная |
| 6. Целевые показатели подпрограммы | Показатель 1 Количество обустроенных мест массового отдыха, 2 шт. |
| 7. Сроки реализации подпрограммы | 2018-2022 гг. |
| 8. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы  (по годам) | Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 на 2018-2022 гг. составит (прогнозно) всего:  106833,3 тыс. руб., из них:  85419,04 тыс. руб., из федерального бюджета;  10743,9 тыс. руб., из областного бюджета;  10670,4 тыс.руб., из бюджета МО г.Ершов  в том числе:  из федерального бюджета  2018 год – 1016,0 тыс. рублей;(прогнозно)  2019 год –21100,76 тыс. рублей; (прогнозно)  2020 год – 21100,76 тыс. рублей; (прогнозно)  2021 год –21100,76 тыс.рублей; (прогнозно)  2022 год –21100,76 тыс.рублей; (прогнозно)  из областного бюджета:  2018 год – 193,5 тыс. рублей;(прогнозно)  2019 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно)  2020 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно)  2021 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно)  2022 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно)  из местного бюджета:  2018 год – 120,0 тыс. рублей;(прогнозно)  2019 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно)  2020 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно)  2021 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно)  2022 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно) |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение внешнего облика города, повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для отдыха жителей города. |

**8.2.2.**Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения

в муниципальную программу

Внешнее благоустройство – одна из основных проблем, которую приходится решать эксплуатирующей организации на территориях жилой застройки. Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территории, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели.

Одна из задач внешнего благоустройства – повышение разнообразия   
и художественной выразительности застройки и открытых озелененных пространств. По своему назначению их можно разделить на 5 основных групп:

- малые формы утилитарного назначения массового использования – скамьи, ограждения, указатели, номерные знаки домов, лестницы, подпорные стенки и т. п.;

- малые формы декоративного назначения - декоративные стенки, трельяжи, фонтаны, беседки, вазы для цветов, скульптуры;

- малые формы игрового и физкультурного назначения, игровые элементы детских площадок - качели, карусели, бумы, песочницы, стенки для лазания, катальные горки и т.п.;

- малые формы для площадок отдыха для взрослых - перголы, питьевые фонтанчики, столы и др.;

- оборудование спортивных площадок – сетки со столбами, баскетбольные щиты, ворота для хоккея, столики для настольного тенниса и др.

Многие элементы благоустройства носят массовый характер и могут быть типовыми, например указатели, скамьи, урны, ограды, оборудование, подпорные стенки.

Эксплуатационные организации должны способствовать проведению городской экологической политики на местах путем реализации комплексных мероприятий   
по стабилизации экологической обстановки и снижения загрязнения среды   
до установленных нормативов

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение   
в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды городов   
и поселков, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта   
и промышленных предприятий. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий – один   
из показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства   
и озеленения города зависит качество жизни горожан. Ведущая целевая функция города – обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.

**8.2.3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем**

Цели подпрограммы:

Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для отдыха населения муниципального образования город Ершов.

Задачи подпрограммы:

- разработка и реализация проекта по благоустройству территории общего пользования, расположенной   
по адресу: г. Ершов, парк им.А.С.Пушкина и ул.Интернациональная

Показатель 1 Обустройство мест массового отдыха, 2 шт

Основной ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:

Улучшение внешнего облика города, повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для отдыха жителей города.

Срок реализации подпрограммы:2018г.-2022 г.

Сведения о целевых показателях подпрограммы 2 приведены в приложении № 1 к Программе.

**8.2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Основными мероприятиями подпрограммы 2 являются:

Основное мероприятие 2.1 Реализация проекта по благоустройству территории общего пользования, расположенной по адресу: г. Ершов, парк им.А.С.Пушкина и ул.Интернациональная

Сведения об основных мероприятиях подпрограммы 2 приведены в приложении № 2 к Программе.

**8.2.5. Информация об участии в реализации подпрограммы.**

В реализации подпрограммы принимают участие юридические лица (организации, предприятия и учреждения), заключившие договоры и выигравшие торги на определение подрядчика по реализации программных мероприятий.

**8.2.6 Обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы**

Объем финансирования подпрограммы обоснован сметной документацией, договорными обязательствами, муниципальным заданием.

Общий объем финансового обеспечения Подпрограммы 2 «Развитие современной городской среды». на 2018-2022 гг. составит (прогнозно) всего:

106833,3 тыс. руб., из них:

85419,04 тыс. руб., из федерального бюджета;

10743,9 тыс. руб., из областного бюджета;

10670,4 тыс.руб., из бюджета МО г.Ершов

в том числе:

из федерального бюджета

2018 год – 1016,0 тыс. рублей;(прогнозно)

2019 год –21100,76 тыс. рублей; (прогнозно)

2020 год – 21100,76 тыс. рублей; (прогнозно)

2021 год –21100,76 тыс.рублей; (прогнозно)

2022 год –21100,76 тыс.рублей; (прогнозно)

из областного бюджета:

2018 год – 193,5 тыс. рублей;(прогнозно)

2019 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно)

2020 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно)

2021 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно)

2022 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно)

из местного бюджета:

2018 год – 120,0 тыс. рублей;(прогнозно)

2019 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно)

2020 год – 2637,6 тыс. рублей; (прогнозно)

2021 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно)

2022 год –2637,6 тыс.рублей; (прогнозно)

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения подпрограммы 2 приведены в приложении № 3 к Программе.

**8.2.7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы**

Реализация подпрограммы связана с наличием определенных рисков. Противоречивость законодательства, неразвитость банковской системы, экономическая нестабильности приводят к возникновению различных по своей природе рисков:

- финансовые (риск неисполнения обязательств контрагентами - поставщиками, риск неплатежеспособности лизингополучателя и т.д.). Финансовые риски связаны   
с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования, что может повлечь срыв программных мероприятий и не позволить достичь ожидаемого результата,

- риск срыва сроков поставки товаров и предоставления услуг,

- риск невыполнения условий договора поставщиками услуг и товаров,

- риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту работы,

- имущественные (техногенные катастрофы, стихийные бедствия, противоправные действия третьих лиц – хищение и т.п.),

- другие риски.

Эффективное уменьшение рисков возможно только при условии использования всех доступных в каждом конкретном случае методов снижения риска.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются минимизация рисков.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня основных мероприятий и показателей подпрограммы.

- страхование возможных рисков подпрограммы

- поручительство, или обязательство, по возмещению определенного процента от сделки   
в случае невыполнения обязательств по договору в ходе реализации подпрограммы.

Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»

**Сведения**

**о целевых показателях муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018 -2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей\* | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| **Подпрограмма 1** «**Создание комфортных условий проживания**» | | | | | | | |
| 1 | Основные мероприятия  - ремонт придомовых территорий многоквартирных домов | Дворовых территорий | 31 | 50 | 50 | 43 | 50 |
| **Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды**» | | | | | | | |
| 1 | Основные мероприятия  - обустройство мест массового отдыха | шт. | 1 |  | 1 |  |  |

Приложение №2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**ведомственных целевых программ и основных мероприятий**

**муниципальной программы**

«**Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»**

**(наименование муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| **Подпрограмма 1** «**Создание комфортных условий проживания**» | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Реализация проектов по ремонту придомовых территорий многоквартирных домов | Отдел строительства, архитектуры и  благоустройства администрации ЕМР | 2018г. | 2022г. | -благоустройство придомовых территорий МКД -224ед. до 2022 году. |
| **Подпрограмма 2 «Развитие современной городской среды**» | | | | | |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Реализация проекта по благоустройству территории общего пользования, расположенные по адресу: г..Ершов, парк им.А.С.Пушкина и ул. Интернациональная | Отдел строительства, архитектуры и  благоустройства администрации ЕМР | 2018г. | 2022г. | -обустройство мест массового отдыха, 2 шт до 2022г. |

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»

**Сведения**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

«**Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»**

**(наименование муниципальной программы)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего), тыс. руб. | В том числе по годам реализации | | | | | |  |
| 2018 | 2019 | 2020 | | | 2021 | 2022 |
| Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы | Отдел строительства, архитектуры и благоустрой  ства администрации ЕМР | всего | 262278,3 | 14437,5 | 62625,92 | 62625,92 | | | 60602,42 | 67900,92 |
| местный бюджет (прогнозно) | 26214,9 | 1148,0 | 6262,6 | 6262,6 | | | 5749,1 | 6412,6 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 209775,04 | 12068,0 | 50100,76 | 50100,76 | | | 45992,76 | 51300,76 |
| областной бюджет (прогнозно) | 26288,4 | 1221,5 | 6262,6 | 6262,6 | | | 5749,1 | 6412,6 |
| **Подпрограмма 1** «**Создание комфортных условий проживания**» | Отдел строительства, архитектуры и благоустрой  ства администрации ЕМР | всего | 155445,0 | 13108,0 | 36250,0 | 36250,0 | | | 34226,5 | 41525,0 |
| местный бюджет | 15544,5 | 1028,0 | 3625,0 | 3625,0 | | | 3111,5 | 3775,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 124356,0 | 11052,0 | 29000,0 | 29000,0 | | | 24892,0 | 30200,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 15544,5 | 1028,0 | 3625,0 | 3625,0 | | | 3111,5 | 3775,0 |
|  |
| Мероприятие 1. 1 Реализация проектов по ремонту придомовых территорий многоквартирных домов | Отдел строительства, архитектуры и благоустрой  ства администрации ЕМР | всего | 155445,0 | 13108,0 | 36250,0 | 36250,0 | 34226,5 | | | 41525,0 |
| местный бюджет ( | 15544,5 | 1028,0 | 3625,0 | 3625,0 | 3111,5 | | | 3775,0 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 124356,0 | 11052,0 | 29000,0 | 29000,0 | 24892,0 | | | 30200,0 |
| областной бюджет (прогнозно) | 15544,5 | 1028,0 | 3625,0 | 3625,0 | 3111,5 | | | 3775,0 |
|  |  |  |  |  | | |  |
| **Подпрограмма 2** «Развитие современной городской среды»» | Отдел строительства, архитектуры и благоустрой  ства администрации ЕМР | всего | 106833,3 | 1329,5 | 26375,92 | 26375,92 | 26375,92 | | | 26375,92 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 10670,4 | 120,0 | 2637,6 | 2637,6 | 2637,6 | | | 2637,6 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 85419,04 | 1016,0 | 21100,76 | 21100,76 | 21100,76 | | | 21100,76 |
| областной бюджет (прогнозно) | 10743,9 | 193,5 | 2637,6 | 2637,6 | 2637,6 | | | 2637,6 |
| Мероприятия 2.1 Реализация проекта по благоустройству территории общего пользования, расположенной по адресу: г..Ершов, парк им.А.С.Пушкина и ул. Интернациональная | Отдел строительства, архитектуры и благоустрой  ства администрации ЕМР | всего | 106833,3 | 1329,5 | 26375,92 | 26375,92 | | 26375,92 | | 26375,92 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 10670,4 | 120,0 | 2637,6 | 2637,6 | | 2637,6 | | 2637,6 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 85419,04 | 1016,0 | 21100,76 | 21100,76 | | 21100,76 | | 21100,76 |
| областной бюджет (прогнозно | 10743,9 | 193,5 | 2637,6 | 2637,6 | | 2637,6 | | 2637,6 |

Приложение №4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием**

1. Общие положения

1.1 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) разработан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Постановления Правительства Саратовской области от 14.03.2017 года №109-П «О внесении изменений в государственную программу Саратовской области «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» и устанавливает на территории муниципального образования город Ершов порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием, а также порядок финансового и (или) трудового участия граждан в выполнении указанных работ.

1.2 Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3 Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации

1.4 Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

1.5 Уполномоченным органом по координации работы по трудовому и финансовому участию заинтересованных лиц, сбору и расходованию средств - Администрация Ершовского муниципального района

2. Условия аккумулирования и расходования средств

2.1 Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2 При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

2.3 Дополнительный перечень работ включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок; озеленение территорий, иные виды работ.

2.4 Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию поступлений доходов в бюджет, открытом органом Федерального казначейства Администрации Ершовского муниципального района.

2.5 В целях софинансирования мероприятий по благоустройству дворовой территории для зачисления денежных средств заинтересованных лиц Администрация Ершовского муниципального района заключает соглашение с организацией, осуществляющей управление многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в котором определяется порядок, сумма и срок перечисления денежных средств. Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов». Объем денежных средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории по дополнительному перечню. Ответственность за нарушение сроков перечисления софинансирования определяется в заключенном соглашении.

2.6. Поступившие от заинтересованных лиц денежные средства перечисляются управляющей организацией в бюджет муниципального образования город Ершов Ершовского муниципального района Саратовской области по следующим реквизитам:

Наименование получателя: УФК по Саратовской области Администрация Ершовского муниципального района Саратовской области

ИНН 6413003942

КПП 641301001

р/сч 401018103000000100100 в отделении Саратов

БИК 046311001

ОКТМО 63617101

КБК 706 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений.

2.7 Администрация Ершовского муниципального района обеспечивает учет поступающих от управляющей организации денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.8 Администрация Ершовского муниципального района ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от управляющих организаций денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

2.9 После завершения сбора средств софинансирования заинтересованных лиц реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий МКД осуществляется путем проведения процедур, в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и (или) путем предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с нормативно-правовыми актами муниципального образования город Ершов.

2.10 Расходы осуществляются на основании заключенных муниципальных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по мере предоставления подтверждающих документов о выполнении работ и услуг.

## 2.11 Для организации механизма контроля вся информация о расходовании денежных средств, поступивших из областного бюджета Саратовской области и в порядке софинансирования заинтересованными лицами в разрезе многоквартирных домов, подлежит ежемесячно в срок не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем размещению на официальном сайте администрации Ершовского муниципального района [ershov.sarmo.ru](http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq15107310536922278140&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1606.CVvwvnwDQvKNpQCGztV4HqWH_sCSH7IMNzoY-Jj80fPRmR_I3BsbgXp2fO8UBlOblji3UKN9ElUV3nwXFn-bzFmnH2B4O9NijQ_G0yjUbbVQDgwGr8ltRTZy0Wf1peigaokeFygK7OxphQ-YBF032nGKYoGoASIcfThmws43NebmCjIagqXRpG9FivCcUXXe.1a78658eb041fe421bc83d99764ff1cfac14ac31&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRaQEew_4vPgtaHQTbCUXI3yXF7gMIt8Es9RFLtOmtvshg,,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk3bXV9v_of_35FIX87liQbKdyOTBblk0wZTb3Tohu8WPrIjsQDFmRhB8akAnZER4i4Ml6Aos7URp2lW2XvdEx3x1r6o-pbyRBvQlnbOZwdKlDFGN5Jfx3N6Iuw9S_BBzyj-8o-dxtdui2ZfczWTVYNYIwX8xF4xzkdLIZlestf0gjPslvjeYTWRKyw9yDJgEV5Ys7NiWiTL8wNZv8g6JbETxA4Eq28uWoanGSBcioeVnTU-1IRzGyHONtnW6a14X6ria8f-sVCK9MpNTygbppw8a9AVVPwTYv5pcZeVb2pxCxrpWD6RebLOSyaioo5GDZ7JofuiU7yF7vl4MgrQpgucw9JtfPiOfp7ruyTJ8AXWNS8PXNJJedmGzMYb3dASrziVRX3xg2h7uxoJMc1nhYWVcPYkSsdxnnXVSkrEM2wLCyuyUQOeXxbhUp39OSkFcC-ALh-RJgBjthnL1gOrYKQgfZ-7FyYHjPElfBpJkj3Al7-axxfwMTorLhygbILSJwjDIVXoCbFbqLswx76ERa5P6XmZo_1hr-QFrqFyncHJ_b6LrbhfK9DOOKgIYR49mY2v6fsVgD9NUtkNoDTL9ho8nEE-TyCYFEtEQocZgpun3UfxMs_NyaFG6K4HRWHJYjOOtrcqRAY1bm1wAf2vIz7oZkICOo89EOEpq10mpowgBO8X3q6104Ft6WjMTX-sP6a5VQK3mlzkK&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdnBGS1BESTE4ZkJlam1YdFZ6U2M1a25LOFZQUklDSFpmTnQ3TlF6RXAwek52NDFrQzNOcHV5RVR2blY3R3p2UDJ0elI2YmVrTTZnNkluOTBkalJ5LVks&sign=f52823d60d5389f7bcf5b4ca655946b3&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRGT7nGqYMoHxksAT0PYQ7I7RZmJpxGW4dAbAfNqcBGbW9uJ_sHbG4AemkVNwnGsg1N4tJ6MzHiEk5WJ8Lm2DlESAIcJqqLSSGeGhAjgORbixj33eOauTD89aFNIo4LlvxWBmB6-2_dYWk9E0i8bTQZF2VPliE_ERrJkM8Y49o7d1j8ei5XuxPk7cESbKdr2l5seqxbNFCuymsYRuXWJDEOshs1j1vS0EB-05st9tzuQmf8Hi_Ayt6_nRFtNl8wwRFy1aAvHYoycf6D-8QqCiy_pwhatI-kIxoE5aFtkZZwMh40_Zj29rSZYDuUmYrOw71Y20zuehWDgPSulrnWIzhBM1eU9vRKxBZCs_eC4yTE3msmHymDMT07MLuvHscwKEVTqf7WK_fkEtKjE6n26nZLWkzrPu6-GxCyGZvmCsvGbOlpSuqVd0QAr7k2ikvMM7xXeMP8-7Zb9M5iOZBIBAAKcbGHJ0NzQEBtQHtUulpoxFk35lV-xs1uhfiRkxlFFT4o,&l10n=ru&cts=1510738709812&mc=1.5219280948873624).

3.Порядок трудового участия заинтересованных лиц

3.1 Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Форма трудового участия определяется как выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

4. Контроль за соблюдением условий Порядка

4.1 Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств управляющих организаций осуществляется Администрация Ершовского муниципального района в соответствии с условиями расходования и требованиями бюджетного законодательства.

4.2 Средства, полученные в виде экономии, направляются на финансирование дополнительных объемов работ по данному мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

Приложение №5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»

**Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории дворовых территорий муниципального образования город Ершов**

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования город Ершов (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя графическое изображение дворовой территории, с планировочной схемой, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Ершов, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Ершов, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Ершов осуществляется в течение пяти дней со дня утверждения межведомственной комиссией протокола оценки заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее- разработчик дизайн-проекта ).

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Саратовской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, разработчик дизайн-проекта уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Приложение №6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды муниципального образования город Ершов на 2018-2022 годы»

нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | объем | Стоимость, руб. |
|  | Установка бортового камня БР 100.30.15 | п.м. | 100 | 106508 |
|  | Разборка бортового камня | п.м. | 100 | 21983 |
|  | Установка бортового камня БР 100.20.8 | п.м. | 100 | 69981 |
|  | Ремонт дворового проезда | М2 | 100 | 53939 |
|  | Ремонт тротуара | М2 | 100 | 33652 |
|  | Устройство тротуара | М2 | 100 | 71462 |
|  | Демонтаж бетонного покрытия | М2 | 100 | 8785 |
|  | Снятие асфальтобетонного покрытия | М2 | 100 | 9462 |
|  | Расширение дворового проезда | М2 | 100 | 108523 |
|  | Поднятие колодца | Шт. | 1 | 2891 |
|  | Поднятие колодца с заменой люка (решетки) | Шт. | 1 | 7432 |
|  | Ямочный ремонт т. 5 см. | М2 | 100 | 73509 |
|  | Ямочный ремонт т. 7 см | М2 | 100 | 99547 |
|  | Устройство выравнивающего слоя т. 4 см. | М2 | 100 | 44094 |
|  | Лавочка на бетонном основании со спинкой | Шт. | 1 | 13381 |
|  | Урна бетонная с металлической вставкой | Шт. | 1 | 3970 |