

**АДМИНИСТРАЦИЯ  
МАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ЕРШОВСКОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Постановление**

от 07.02.2022 г. № 3

**«О создании паводковой комиссии**

**по пропуску и контролю за стоком**

**паводковых вод».**

В целях организованного пропуска паводковых вод и обеспечения безопасности жизни людей и животных, сохранности от разрушений дорог, мостов, плотин и других гидротехнических сооружений на территории Марьевского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать паводковую комиссию в составе:

Председатель комиссии: Яковлев С.И. – глава Марьевского МО

Члены комиссии:

-депутат Совета Марьевского МО, Глава ИП «Захаров О.В.» (по согласованию).

-депутат Совета Марьевского МО – Гришанов А.Е. (по согласованию).

-депутат Совета Марьевского МО, Глава ИП «Белохвостов Н.Н» - (по согласованию).

-председатель ТОС «Марьевка» - Артамонова Г.И.

1. Поручить паводковой комиссии в срок до 01 марта 2022 года разработать план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Марьевского МО, согласно Приложению
2. Рекомендовать выделить в распоряжение паводковой комиссии в экстренных случаях следующую технику:

-ИП «Захаров О.В.» - трактор марка МТЗ-80 с ножом

-ИП «Белохвостов Н.Н.» -погрузчик.

4. Администрации Марьевского МО заключить договор с ИП «Захаров О.В.» и ИП «Белохвостов Н.Н.» на использование техники.

1. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Марьевского МО Яковлев С.И.

Приложение к постановлению

от 07.02.2022 г. № 3

**План мероприятий**

по проведению противопаводковых работ

по Марьевскому муниципальному образованию на 2022год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Марьевка | | | |
| 1 | Очистить сбросные трубы от снега по ул. Центральная, ул. Молодежная | До 15.03.2022 | Администрация Марьевского МО С.И. Яковлев |
| 2 | Расчистить дорогу к пруду Ирригационный, проезжую часть пруда Ирригационный и аварийный сброс. | До 05.03.2022 | Администрация Марьевского МО  С.И. Яковлев |
| 3 | Подготовить сбросной сифон Ду-500 мм пруда Ирригационный (очистить от снега и льда) | До 10.03.2022 | Администрация Марьевского МО  С.И. Яковлев |
| 4 | Опробовать работу сифона. | До 10.03.2022 | Администрация Марьевского МО С.И. Яковлев |
| 5 | Очистить от снега проезжую часть плотины на р. Полуденка и сбросную трубу от снега и льда. | До 05.03.2022 | Администрация Марьевского МО С.И. Яковлев |
| 6 | Очистить от снега проезжую часть плотины пруда Комсомольский, очистить от снега и льда сбросные трубы. | До 05.03.2022 | Администрация Марьевского МО С.И. Яковлев |
| п. Красный боец | | | |
| 1 | Очистить сбросные трубы от снега по ул. Набережная -1 шт., ул. Центральная- 4 шт., ул. Коммунарская – 2 шт. | До 15.03.2022 г. | Администрация Марьевского МО С.И. Яковлев |
| 2 | Очистить ж\б трубу Ду- 1,2 м под дорогой на въезд в п. Красный боец | До 15.03.2022 | Администрация Марьевского МО С.И. Яковлев |
| 3 | Расчистить обход на пруду Новый | До 15.03.2022 | Администрация Марьевского МО С.И. Яковлев |
| 4 | Очистить кювет от столовой по ул. Коммунарской до ул. Центральной | До 10.03.2022 | Администрация Марьевского МО С.И. Яковлев |

В случае необходимости будут привлечены лодки гребные, владельцы:

1. Чеботарев Ю.С.
2. Трофименко В.А.
3. Порядин М.А.
4. Фролов В,А.
5. Слабковский В.И.