#### АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕФЛЕКТОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 17	февраля 2014 года			№ 2

О назначении паводковой

комиссии.

В целях своевременного и организованного пропуска паводковых вод в 2014 году, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей и животных, сохранности от разрушения дорог, выполнения плана противопаводковых мероприятий на территории Рефлекторского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать паводковую комиссию в составе:

-Майоров В.Т. - и.о.  главы администрации Рефлекторского МО, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Кипке Я. И.  – индивидуальный предприниматель, (по согласованию); Гуртовой А.И. – управляющий МТС АГРО «Большеузенская», (по согласованию); Полещук О.А. – депутат Рефлекторского МО, (по согласованию); Казанчук В.Г. – водитель администрации Рефлекторского МО; Зиньков Ю.В. – бригадир тракторной бригады (по согласованию).

2. Поручить паводковой комиссии в срок до 20 февраля 2014 года разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска талых вод.

3. Установить, что решения паводковой комиссии по вопросам обеспечения безаварийного пропуска талых вод, паводка является обязательным к исполнению  всеми организациями,  независимо от форм собственности.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И. о.  главы администрации

Рефлекторского МО						В.Т Майоров

ПЛАН

ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО АДМИНИСТРАЦИИ РЕФЛЕКТОРСКОГО МО

- Очистить от снега водообход на плотине по реке Большой Узень у села Мавринка.

- Очистить от снега обводную траншею у плотины с. Рефлектор

на реке Большой Узень.

- Очистить от снега трубы через грейдер на пути в село Мавринка.

- Очистить от снега трубу через грейдер в с. Михайловка.

- Очистить от снега водосброс под ж/д мостом у ст. Мавринка.

- Очистить от снега водосброс за с. Михайловка в Михайловский лиман.

- Очистить плотины и водосброс на бесхозяинных прудах Мавринский и Самотечный.

- Приготовить 14-ти дневный резерв медикаментов для неотложной помощи в Рефлекторском ФАПе.

- Рекомендовать владельцам торговых точек иметь 14-ти дневный резерв продуктов первой необходимости для населения.

- Провести необходимый инструктаж с учениками Рефлекторской средней школы по правилам поведения во время весеннего паводка.

- Подготовить подручные плавательные средства в с. Большеузенка, Михайловка, Мавринка.

- Подготовить пешеходные подвесные мосты к работе в период ледохода, при необходимости разобрать их, запретить движение людей по ним.

Председатель паводковой

комиссии								В.Т.  Майоров

РАСЧЕТ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕФЛЕКТОРСКОМУ МО

| №п\п | Наименование мероприятий | Кол-во часов | Кол-во ГСМ (л) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка от снега водообхода на плотине по реке Большой Узень у с. Мавринка. | 3 | 60 |
| 2. | Очистка от снега обводной траншеи у плотины с. Рефлектор на реке Большой Узень. | 2 | 44 |
| 3. | Очистка от снега труб через грейдер на пути в село Мавринка. | 3 | 132 |
| 4. | Очистка от снега трубы через грейдер в с. Михайловка. | 1 | 30 |
| 5. | Очистка от снега водосброса под ж/д мостом у ст. Мавринка. | 2 | 55 |
| 6. | Очистка от снега водосброса за селом Михайловка в Михайловский лиман. | 2 | 44 |
| 7. | Очистка плотин и водосбросов на прудах Мавринский и Самотечный. | 8 | 600 |
| 8. | Разрыть водообход на плотине по реке Большой Узень у с. Мавринка | 6 | 35 |
| ИТОГО: | 1000 |

Председатель паводковой

комиссии							В.Т.  Майоров